# Экзаменационные билеты к курсу «Основы управления проектами. Стандарт РМВоК»

### Билет №1

- Устав проекта. Кто и когда разрабатывает данный документ.  Что в него может быть включено? Какая цель данного документа?

- Мониторинг стоимости: плановый объем, освоенный объем, фактическая стоимость.

### Билет №2

- Дайте определение проекта и назовите минимум три черты, отличающие проектную деятельность от регулярной деятельности.

- Инструменты управления поставками. Решение «делать/покупать». Распределение рисков при помощи контрактов с поставщиками.

### Билет №3

- Система оценки поставщиков. Выбор критериев, методика оценки. Аргументируйте важность формализованной системы оценки поставщиков.

- Определение содержания проекта. Документ по содержанию. Его цель. Основные разделы документа.

### Билет №4

- Виды взаимосвязей между операциями. Определение взаимосвязей. Критический путь.

- Интеграция. Цели и задачи процесса интеграции. Какие подпроцессы включает в себя. Кем и когда осуществляется?

### Билет №5

- Процессы управления коммуникациями и их цели. Какие цели преследуют процессы управления коммуникациями в проектной деятельности?

- Инструменты управления качеством. Диаграмма Ишикавы. Диаграмма Парето. Принцип 80/20. Аудиты. Оценка стоимости качества.

### Билет №6

- Иерархическая структура работ. Ее связь с другими артефактами проектного управления. Способы построения ИСР, словарь ИСР, декомпозиция работ.

- Критерии эффективности процессов. Необходимые признаки критериев. Способы выявления, способы оценки качества процессов проекта по критериям эффективности. Постоянное совершенствование.

### Билет №7

- Дайте определение риска в проекте. Почему важно разделять риск,  причину риска, последствия от наступления риска. Поясните на отрицательном примере (за риск принимаются последствия), как это негативно скажется на управлении рисками

- Дайте определение проекта и назовите минимум три черты, отличающие проектную деятельность от регулярной деятельности.

### Билет №8

- Процесс распространения информации. Какие цели задачи этого процесса? Навыки и инструменты.

- Цель управления поставками в проекте. Процессы управления поставками и контрактами.

### Билет №9

- Отчетность по исполнению. Что может включать в себя отчетность по исполнению проекта? Какие могут быть отчеты.

- Дайте определение проекта и назовите минимум три черты, отличающие проектную деятельность от регулярной деятельности.

### Билет №10

- Отчетность по исполнению. Что может включать в себя отчетность по исполнению проекта? Какие могут быть отчеты.

- Назовите плюсы и минусы функциональной организационной формы для управления проектами. Назовите плюсы и минусы матричной организационной формы для управления проектами.

### Билет №11

- Управление качеством: Определение качества, процессы управления качеством. Принципы управления качеством.

- Устав проекта. Кто и когда разрабатывает данный документ.  Что в него может быть включено? Какая цель данного документа?

### Билет №12

- Бюджет проекта. Три основных категорий проектных затрат. Прямые и косвенные затраты. Базовый план по стоимости.

- Подтверждение содержания и управление содержанием. Система управления изменениями.

### Билет №13

- Точность оценок стоимости проекта. Метод оценки: экспертная, по аналогам, параметрическая, сверху вниз.

- Отчетность по исполнению. Что может включать в себя отчетность по исполнению проекта? Какие могут быть отчеты.

### Билет №14

- Назовите этапы жизненного цикла проекта, определите содержание работ на этапах.

- Оценка ресурсов и длительности операций. Расписание проекта. Управление расписанием.

### Билет №15

- Система оценки поставщиков. Выбор критериев, методика оценки. Аргументируйте важность формализованной системы оценки поставщиков.

- По каким параметрам ведется оценка риска при определении приоритетов рисков

### Билет №16

- Процессы управления коммуникациями и их цели. Какие цели преследуют процессы управления коммуникациями в проектной деятельности?

- Определение состава операций, пакеты работ. Метод набегающей волны. Контрольные события.

### Билет №17

- Критерии эффективности процессов. Необходимые признаки критериев. Способы выявления, способы оценки качества процессов проекта по критериям эффективности. Постоянное совершенствование.

- Разработка предварительного описания содержания проекта. Что содержит в себе предварительное содержание проекта? Когда и кем составляется?

### Билет №18

- Дайте определение риска в проекте. Почему важно разделять риск,  причину риска, последствия от наступления риска. Поясните на отрицательном примере (за риск принимаются последствия), как это негативно скажется на управлении рисками

- Оценка ресурсов и длительности операций. Расписание проекта. Управление расписанием.

### Билет №19

- Стоимость денег: денежный поток, ставка дисконтирования, приведенная стоимость.

- Цель управления поставками в проекте. Процессы управления поставками и контрактами.

### Билет №20

- Подтверждение содержания и управление содержанием. Система управления изменениями.

- Опишите 5 стратегий борьбы с рисками.

### Билет №21

- Процесс распространения информации. Какие цели задачи этого процесса? Навыки и инструменты.

- Определение состава операций, пакеты работ. Метод набегающей волны. Контрольные события.

### Билет №22

- Инструменты управления поставками. Решение «делать/покупать». Распределение рисков при помощи контрактов с поставщиками.

- Назовите этапы жизненного цикла проекта, определите содержание работ на этапах.

### Билет №23

- Мониторинг стоимости: плановый объем, освоенный объем, фактическая стоимость.

- Определение содержания проекта. Документ по содержанию. Его цель. Основные разделы документа.

### Билет №24

- Интеграция. Цели и задачи процесса интеграции. Какие подпроцессы включает в себя. Кем и когда осуществляется?

- Иерархическая структура работ. Ее связь с другими артефактами проектного управления. Способы построения ИСР, словарь ИСР, декомпозиция работ.

### Билет №25

- Инструменты управления качеством. Диаграмма Ишикавы. Диаграмма Парето. Принцип 80/20. Аудиты. Оценка стоимости качества.

- Точность оценок стоимости проекта. Метод оценки: экспертная, по аналогам, параметрическая, сверху вниз.

### Билет №26

- Почему проектная форма организации не лучшая для проектной деятельности?

- По каким параметрам ведется оценка риска при определении приоритетов рисков

### Билет №27

- Виды взаимосвязей между операциями. Определение взаимосвязей. Критический путь.

- Иерархическая структура работ. Ее связь с другими артефактами проектного управления. Способы построения ИСР, словарь ИСР, декомпозиция работ.

### Билет №28

- Дайте определение проекта и назовите минимум три черты, отличающие проектную деятельность от регулярной деятельности.

- Опишите 5 стратегий борьбы с рисками.

### Билет №29

- Назовите плюсы и минусы функциональной организационной формы для управления проектами. Назовите плюсы и минусы матричной организационной формы для управления проектами.

- Подтверждение содержания и управление содержанием. Система управления изменениями.

### Билет №30

- Определение содержания проекта. Документ по содержанию. Его цель. Основные разделы документа.

- Определение состава операций, пакеты работ. Метод набегающей волны. Контрольные события.

### Билет №31

- Подтверждение содержания и управление содержанием. Система управления изменениями.

- Разработка предварительного описания содержания проекта. Что содержит в себе предварительное содержание проекта? Когда и кем составляется?

### Билет №32

- Управление качеством: Определение качества, процессы управления качеством. Принципы управления качеством.

- Отчетность по исполнению. Что может включать в себя отчетность по исполнению проекта? Какие могут быть отчеты.